สำหรับจังหวัด

แบบรายงาน

การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา 34

แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบที่ 1/2564 และ รอบที่ 2/2564

จังหวัด      .................................................

คำอธิบาย : ในข้อที่ 1 เลือกกรอกข้อมูลในตารางเฉพาะจังหวัดของท่าน และลบตารางที่ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : รอบที่ 1 ให้รายงานภายในวันที่ 9 เมษายน ๒๕๖4

รอบที่ 2 ให้รายงานภายในวันที่ 11 ตุลาคม  2564

1. การตรวจติดตามโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบของกระทรวงที่สำคัญ  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

ภาคกลางตอนบน

| จังหวัด | กลุ่มโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชัยนาท | โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรม : ชัยนาทเมืองสมุนไพร | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ................................... | 1,624,200 | สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท |  |
| พระนครศรี อยุธยา | โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตามแผนชุมชน ด้านสังคม กิจกรรม : ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 – บ้านอุทัย (ตอนที่ 3) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.7 กิโลเมตร | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ................................... | 31,250,000 | แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา |  |
| ลพบุรี | โครงการส่งเสริมงานประเพณีและของดีประจำถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว กิจกรรม.:.งานแผ่นดินสมเด็จ พระนารายณ์ | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) .................................... | 5,000,000 | -ที่ทำการปกครองจังหวัด ลพบุรี -สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลพบุรี - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ -มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี |  |
| สระบุรี | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการระดับพื้นที่ กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดเชิงราก ตำบลเริงราง อำเภอเส่าไห้ จังหวัดสระบุรี | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ().ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) .................................... | 29,950,000 | สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดสระบุรี |  |
| สิงห์บุรี | โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม : ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคม สู่แหล่งท่องเที่ยวปรับปรุงจุดเสี่ยง บนเส้นทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.73+710 - กม.74+240 | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) .................................... | 25,000,000 | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | งบจังหวัดปี 2563 |
| อ่างทอง | โครงการยกระดับการเลี้ยงนกกระทากิจกรรมที่ 1.:.จัดตั้งแหล่งผลิตอาหารสัตว์ (Feed Center) กิจกรรมที่ 2.:.พัฒนาศักยภาพการผลิตและ ขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม กิจกรรมที่ 3.:.บริหารจัดการมูลนกกระทา | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) .................................... | 1,133,200 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด อ่างทอง |  |

ภาคกลางปริมณฑล

| จังหวัด | กลุ่มโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| นนทบุรี | สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรม : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายแยกทางหลวงชนบท นบ.5014 – วัดหลังบาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ................................... | 3,000,000 | แขวงทางหลวงชนบท นนทบุรี |  |
| ปทุมธานี | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณวัดบางเตยนอก ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณวัดบางเตยนอก ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ความยาว 45.00 เมตร | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ................................... | 5,000,000 | สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดปทุมธานี |  |
| นครปฐม | การปรับปรุงระบบจราจรเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาจราจร ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม กิจกรรม : การปรับปรุงระบบจราจรเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาจราจร ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) .................................... | 159,599,000 | แขวงทางหลวงชนบท นครปฐม |  |

| สมุทร ปราการ | การปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายรอง ที่ชำรุด หรือทรุดโทรม กิจกรรม:.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย สป.2001 แยก ทล.34-บ้านลาดกระบัง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ขนาด 4 ช่องจราจร) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวย ความปลอดภัยตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ................................... | 38,200,000 | แขวงทางหลวงชนบท สมุทรปราการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ภาคกลางตอนล่าง 1

| จังหวัด | กลุ่มโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กาญจนบุรี | โครงการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำให้มีความเพียงพอตามความต้องการของพื้นที่ขาดแคลนน้ำและความเหมาะสมกับน้ำต้นทุน ก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยตามั่น พร้อมขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดฝายกว้าง 20.00 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) .................................... | 15,000,000 | โครงการชลประทาน กาญจนบุรี |  |
| ราชบุรี | โครงการพัฒนาการคมนาคมและ โครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรม : ปรับปรุงย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3088 ตอนควบคุม 0101 ตอนราชบุรี - ปากท่อ ระหว่าง กม. 2+400 - กม. 3+400 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) .................................... | 15,000,000 | แขวงทางหลวงราชบุรี |  |
| สุพรรณบุรี | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการท่องเที่ยวเขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) .................................... | 15,150,000 | โครงการส่งน้ำและบำรุง รักษากระเสียว |  |

ภาคกลางตอนล่าง 2

| จังหวัด | กลุ่มโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประจวบ คีรีขันธ์ | โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการตลาดสับปะรดและมะพร้าว ครบวงจร กิจกรรม.:.เพิ่มประสิทธิภาพและ ยกระดับการผลิตสับปะรดจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ................................... | 836,000 | สำนักงานเกษตรจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ |  |
| เพชรบุรี | โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงทาง สะพานเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการค้า การลงทุน และกาท่องเที่ยว กิจกรรม : ก่อสร้างถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข 37 – บ้านบ่อแขม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผิวทางกว้าง 12.00 เมตร ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) .................................... | 40,000,000 | แขวงทางหลวงชนบท เพชรบุรี |  |

| สมุทร สงคราม | โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและ บริการ กิจกรรม : พัฒนาและปรับปรุงตลาดน้ำสามอำเภอ บริเวณโรงเจยิ่นเต็กตั๊ว ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ................................... | 12,684,000 | สำนักงานโยธาธิการ และผังเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สมุทรสาคร | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้มาตรฐาน กิจกรรม : งานอำนวยความปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง ถนนสาย สค 5009 แยกทางหลวงชนบท สค. 1018 – บ้านแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 5.400 กิโลเมตร | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) .................................... | 7,500,000 | แขวงทางหลวงชนบท สมุทรสาคร |  |

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

| จังหวัด | กลุ่มโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชุมพร | โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสวี ความยาว 200 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) .................................... | 25,500,000 | สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดชุมพร |  |
| นครศรี ธรรมราช | โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรม : พัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวสู่วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) .................................... | 4,980,000 | แขวงทางหลวงชนบท นครศรีธรรมราช |  |
| พัทลุง | โครงการขับเคลื่อนพัทลุงเมืองเกษตร ปลอดภัย/อินทรีย์ วิถียั่งยืน | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) .................................... | 7,121,200 | สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดพัทลุง |  |

| สุราษฎร์ธานี | โครงการพัฒนาด้านการเกษตร กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันและ น้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม ปาล์มน้ำมัน | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) .................................... | 1,117,000 | ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน สุราษฎร์ธานี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สงขลา | โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : ฟาร์มทะเล โดยชุมชนมีส่วนร่วมและสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยบ้านปลา ประจำปีงบประมาณ 2564 | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) .................................... | 1,172,300 | สำนักงานประมง จังหวัดสงขลา |  |

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

| จังหวัด | กลุ่มโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กระบี่ | โครงการพัฒนาความปลอดภัยเส้นทาง สัญจรท่องเที่ยว กิจกรรม : ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนน จำนวน 7 พื้นที่ 1. ถนนเข้าสู่ท่าเทียบเรือเกาะพีพี ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ 2. ถนนสายกระบี่ - อ่าวนาง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ 3. ถนนสายหลังวัดหนองจิก-มัสยิดไหนหนัง ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ ระยะทาง 5.800 กิโลเมตร 4. ถนนสายทางเข้าน้ำพุร้อนเค็ม ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 5. ถนนสายบ้านท่าพรุ ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 6. ถนนสายทางเข้าโครงการฟื้นฟูและ อนุรักษ์หาดทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 7. ถนนสายบ้านดินอุดม ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) .................................... | 21,800,00 | แขวงทางหลวงชนบท กระบี่ |  |
| ตรัง | โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรม : ติดตั้งแสงสว่างทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยววังผาเมฆ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) .................................... | 6,706,000 | แขวงทางหลวงชนบทตรัง | ลงนามสัญญา 28 ม.ค.64 สิ้นสุด 3 เม.ย. 64 |
| พังงา | โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรม.:.ทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ 2) | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) .................................... | 37,000,000 | สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพังงา |  |
| ภูเก็ต | โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการพัฒนาระบบ การแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณสุข ทางทะเลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กิจกรรม : จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 1) ชุด AED station พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 84 ชุด 2) เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) สำหรับการฝึกหัด จำนวน 8 เครื่อง 3).หุ่นจำลองฝึกหัดและสอนการช่วย ชีวิต จำนวน 4 ชุด 4) เครื่อง Auto-CPR จำนวน 4 เครื่อง | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) .................................... | 25,560,000 | สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต |  |
| ระนอง | โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ.แผนงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ สิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม : 1.พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งท่องเที่ยว (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม รางน้ำ) 2.ก่อสร้างศูนย์ที่พักนักท่องเที่ยวเชิง สุขภาพ (แบบหมู่คณะ) 3.ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพและรองรับ การท่องเที่ยวจังหวัดระนอง | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) .................................... | 24,334,900 | อุทยานลำน้ำกระบุรี |  |
| ระนอง | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ.แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งท่องเที่ยว 1.พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งท่องเที่ยว (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม รางน้ำ) 2.ก่อสร้างศูนย์ที่พักนักท่องเที่ยวเชิง สุขภาพ (แบบหมู่คณะ) 3.ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพและรองรับ การท่องเที่ยวจังหวัดระนอง | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ................................... | 24,334,900 | อุทยานลำน้ำกระบุรี |  |
| สตูล | โครงการส่งเสริมแลพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ – พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณี โลกสตูลให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณี โลกสตูลให้ได้มาตรฐาน 1. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 15.30 x 11.55 เมตร 2. ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ห้องสุขา ขนาด 13.40 x 7.60 เมตร 3. ก่อสร้างทุ่นลอยสำหรับเทียบเรือ ขนาด 12 x 30 เมตร อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ตำบลปากน้ำ 4. ติดตั้งท่าเทียบเรือลอยน้ำ (เกาะบุโหลนไม้ไผ่) ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10 เมตร ทางเดินระยะทางระยะทาง 60.00 เมตร กว้าง 2.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ................................... | 26,346,400 | อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ เภตรา |  |

ภาคใต้ชายแดน

| จังหวัด | กลุ่มโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| นราธิวาส | โครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสุไหงปาดี (Padee Complex) ระยะที่ 2 กิจกรรมที่ 1 สร้างรั้วสำเร็จรูปโดยรอบโครงการ Padee Complex ความยาวรวม 680.00 เมตร กิจกรรมที่ 2 สร้างสวนสุขภาพและนันทนาการภายในบริเวณ Padee Complex | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) .................................... | 20,000,000 | อำเภอสุไหงปาดี |  |
| ยะลา | โครงการงานติดตั้งแสงสว่าง (ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนบ่อหิน - เบตง) กิจกรรม : ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว บริเวณทางหลวงหมายเลข 410 ตอนบ่อหิน - เบตง กม.127+025 - กม.134+725 | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ................................... | 7,994,000 | แขวงทางหลวงยะลา |  |
| ปัตตานี | โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อยกระดับรายได้การเกษตร กิจกรรม : งานขุดลอกแก้มลิงบ้านโคกคอแห้ง หมู่ที่ 4 ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พื้นที่ 40 ไร่ | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ................................... | 20,000,000 | โครงการชลประทาน ปัตตานี |  |

ภาคตะวันออก 1

| จังหวัด | กลุ่มโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ฉะเชิงเทรา | โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมและ พาณิชยกรรม กิจกรรม : วางท่อขยายเขตประปา บริเวณวัดสามแยก หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระเจ็ด ถึงวัดบางกระเจ็ด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ................................... | 19,766,000 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า/ ที่ทำการปกครองอำเภอ บางคล้า | ได้รับประโยชน์ จำนวน 200 ครัวเรือน |
| ชลบุรี | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลัก จังหวัดชลบุรี กิจกรรม : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ชบ.ถ 57 - 001 ถนนศาลเจ้าแม่ - สวนนงนุช ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ................................... | 39,744,000 | สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองชลบุรี | พัฒนาเส้นทางคมนาคม สายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลัก จังหวัดชลบุรี |
| ระยอง | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม กิจกรรม : แก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งโดยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ........................................ | 18,000,000 | สำนักงานทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 | โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดระยองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |

ภาคตะวันออก 2

| จังหวัด | กลุ่มโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จันทบุรี | โครงการบูรณะผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 317 ตอนหน้าค่าย ตชด. – พังงอน ตำบลทับไทร อำเภอโป่งร้อน จังหวัดจันทบุรี ความกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 – 2.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 3.660 กิโลเมตร กิจรรม.:.ปรับปรุงและพัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ของพื้นที่ แนวชายแดน | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ................................... | 25,000,000 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |  |
| ตราด | โครงการการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อย่างยั่งยืน กิจกรรม.:.บริหารจัดการและใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ................................... | 2,389,500 | ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากร ทางทะเลจังหวัดตราด |  |

| จังหวัด | กลุ่มโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| นครนายก | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ คลองสีเสียด – บุ่งเข้ พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 บ้านคลองสีเสียด ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร สร้างมูลค่า | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ...................................... | 23,000,000 | โครงการส่งน้ำและบำรุง รักษาเขื่อนขุนด่าน ปราการชล |  |
| ปราจีนบุรี | โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ บ้านคลองมะไฟ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรม : ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ เกษตรกรรม | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ...................................... | 15,000,000 | โครงการส่งน้ำและบำรุง รักษานฤบดินทรจินดา |  |
| สระแก้ว | โครงการอนุรักษ์ช้างป่าจังหวัดสระแก้วสืบสานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ...................................... | 19,200,000 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว |  |

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

| จังหวัด | กลุ่มโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| บึงกาฬ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงข่าย ถนนเพื่อการขนส่งยางพาราจาก แหล่งผลิต กิจกรรม : ปรับปรุงทางหลวงชนบท สาย บก.7023 แยก ทช.บก.4011 - บ้านคำชมภู อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ...................................... | 22,000,000 | แขวงทางหลวงชนบท บึงกาฬ | เป็นเส้นทางที่ประชาชน ในพื้นที่ใช้สัญจร เพื่อการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรและ นักท่องเที่ยวใช้สัญจร เพื่อไปแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกถ้ำพระ จะแล้วเสร็จในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 |
| เลย | โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานเพื่อการเกษตร กิจกรรม : ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านฟากเลย ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ...................................... | 10,000,00 | โครงการชลประทานเลย | งบพัฒนาจังหวัด ปี 2564 |
| หนองคาย | โครงการหนองคายเมืองแห่ง การท่องเที่ยว (The city of tourism) กิจกรรม : ก่อสร้างลานนาคาเบิกฟ้าริมฝั่งแม่น้ำ โขง หมู่ที่ 13 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ...................................... | 25,000,00 | สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดหนองคาย |  |
| หนองบัวลำภู | โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลำภู 1. กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมย่อย จ้างเหมา เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนวัสดุต่อยอดออกแบบ/ บรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาดออนไลน์ 2. กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าและ ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม กิจกรรมย่อย 1 สร้างสรรค์แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล กิจกรรมย่อย 2 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในจังหวัด กิจกรรมย่อย 3 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในระดับภูมิภาค | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ...................................... | 23,325,700 | สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู |  |
| อุดรธานี | โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกและ การคมนาคม กิจกรรม : ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2410 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเหล่า - ดอนกลอย ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ช่วง กม.2+000 - กม.3+000 ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ...................................... | 30,000,00 | แขวงทางหลวงที่ 2 (หนองหาน) อุดรธานี | งบประมาณของจังหวัด |

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

| จังหวัด | กลุ่มโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| นครพนม | โครงการยกระดับและพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรม : พัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง บริเวณบ้านนาคอกควาย หมู่ที่ 2 ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ...................................... | 17,750,00 | สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดนครพนม |  |
| มุกดาหาร | โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม.:.บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ...................................... | 15,290,000 | สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหารและ สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร |  |
| สกลนคร | โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กิจกรรม : บำรุงรักษาทาง สาย สน.2033 แยกทางหลวงหมายเลข 22-เขื่อนน้ำอูน อำเภอเมืองสกลนคร-พรรณนานิคม - อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ...................................... | 15,000,000 | แขวงทางหลวงชนบท สกลนคร |  |

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

| จังหวัด | กลุ่มโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กาฬสินธุ์ | โครงการ Kalasin Green Market กิจกรรม : พัฒนาแหล่งน้ำและระบบการบริหาร จัดการน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต อาหารปลอดภัย/ ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ย 65 เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ...................................... | 1,000,000 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด | งบประมาณของ โครงการทั้งหมด 54,321,200บาท |
| ขอนแก่น | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนา แหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและ ภัยแล้ง กิจกรรม : แก้มลิงอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ...................................... | 16,120,000 | โครงการชลประทาน จังหวัดขอนแก่น | งบประมาณของ โครงการทั้งหมด 79,217,000 บาท |

| มหาสารคาม | โครงการเพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ เพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร กิจกรรม : ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ย 43-80 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้าและระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ...................................... | 5,850,600 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด | งบประมาณของ โครงการทั้งหมด 62,685,000 บาท |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ร้อยเอ็ด | โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยปลาฝา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ...................................... | 5,000,000 | โครงการชลประทาน จังหวัดร้อยเอ็ด | งบประมาณของ โครงการทั้งหมด 20,000,000 บาท |

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

| จังหวัด | กลุ่มโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชัยภูมิ | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผลิตและบริการ กิจกรรม : ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้าบ้านโนนลาน ตำบล ถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ....................................... | 15,000,000 | โครงการชลประทาน ชัยภูมิ |  |
| นครราชสีมา | โครงการพัฒนาด้านเกษตร กิจกรรมหลักการบริหารจัดการน้ำ สิ่งก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ รวมทั้งระบบผันน้ำ/ส่งน้ำ ทางและสะพานข้ามลำน้ำและ สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ การอุปโภค บริโภค และเกษตร กิจกรรม : ขุดลอกระบบระบายน้ำคลองดินดำ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมาปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 203,889 ลูกบาศก์เมตร | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ...................................... | 25,000,000 | โครงการชลประทาน นครราชสีมา |  |

| จังหวัด | กลุ่มโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| บุรีรัมย์ | โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและ น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค กิจกรรม : ขุดลอกแก้มลิงหนองทะลุ หมู่ที่ 7 บ้านอาเกียง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ...................................... | 5,000,000 | โครงการชลประทาน บุรีรัมย์ |  |
| สุรินทร์ | โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อ การเกษตรที่ยั่งยืน กิจกรรม.:.ก่อสร้างระบบโรงอบแห้ง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปต่างๆ 5 แห่ง | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ....................................... | 1,840,000 | สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ |  |

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

| จังหวัด | กลุ่มโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยโสธร | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน การท่องเที่ยวและการค้า กิจกรรม : พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่ง เพื่อ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว รายการ : ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพารา แอสฟัลติกคอนกรีต สาย ยส.4006 แยก ทล.2169 - บ้านไผ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นช่วง ๆ ผิวจราจรกว้าง 5.00 – 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 – 1.00 เมตร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ....................................... | 9,500,000 | แขวงทางหลวงชนบท ยโสธร |  |
| ศรีสะเกษ | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ภาคเกษตร กิจกรรม : ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกส์ คอนกรีตสาย ศก 4029 (แยกทางหลวงหมายเลข 2083 - บ้านนาโพธิ์) อำเภอราษีไศล,ศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ...................................... | 8,000,000 | แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ | ลงนาม 13 ม.ค.64 สิ้นสุด 13 เม.ย.64 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 3 ก.พ. 64 อยู่ระหว่างดำเนินการ ทดสอบมาตรฐานของ วัสดุก่อสร้าง |

| อำนาจเจริญ | โครงการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อความมั่นคง เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต กิจกรรม : งานขยายเขตพื้นที่ชลประทาน บริเวณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเชือก (บ้านโนนสมบูรณ์) ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ...................................... | 5,500,000 | โครงการชลประทาน อำนาจเจริญ | ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 3 ก.พ. 64 อยู่ระหว่างจัดเตรียม พื้นที่ในการก่อสร้าง (คิดเป็น 5 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| อุบลราชธานี | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ การเกษตร กิจกรรม : ขุดลอกฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ บึงเขาหลวง ระยะที่ 2 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณดินขุด 94,500 ลูกบาศก์เมตร | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ...................................... | 5,000,000 | โครงการชลประทาน อุบลราชธานี | อยู่ระหว่างจัดเตรียม พื้นที่ในการก่อสร้าง |

ภาคเหนือตอนบน 1

| จังหวัด | กลุ่มโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เชียงใหม่ | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติและ เศรษฐกิจท้องถิ่น - กิจกรรมหลักการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยว - กิจกรรมย่อยบูรณะทางผิวแอลฟัลต์ เดิมที่ชำรุดเสียหายด้วยวิธีหมุนเวียน วัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่ (Pavement In-Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอนพระบาทตะเมาะ-ฮอด ระหว่าง กม.43+379.50 - กม. 48 + 750 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 5.370 กิโลเมตร | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ..................................... | 20,000,000 | แขวงทางหลวง เชียงใหม่ที่ 1 |  |
| แม่ฮ่องสอน | โครงการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน ด้านแหล่งน้ำ 1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำ แม่ยวม บ้านแม่สวด ม. 1 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 660 ม. 2. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ แม่ลาน้อย บ้านแม่ลาน้อย ม. 1 - บ้านทุ่งสารภี ม. 9 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ความยาว 600 ม. | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ...................................... | 43,370,000 | สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน |  |
| ลำปาง | โครงการ.Lampang.Smart Tourism กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1252 ตอนแม่ตอนหลวง-ข่วงกอม ระหว่าง กม. 56+510.-.61+620.(เป็นช่วงๆ) ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง - ติดตั้งป้ายแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยวในสายทางควบคุม ของแขวงทางหลวงลำปางที่ 2 อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว และอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ...................................... | 8,903,000 | แขวงทางหลวง ลำปางที่ 2 |  |
| ลำพูน | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัดลำพูน กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนน โครงข่ายทางหลวงชนบท สายลพ.2031 – บ้านใหม่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโครงข่าย ทางหลวงชนบท สายลพ.2031 - บ้านใหม่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ถนนกว้าง 7.00 -10.00 ม.ยาว 1.600 กม. | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ...................................... | 8,000,000 | แขวงทางหลวงชนบท ลำพูน |  |

ภาคเหนือตอนบน 2

| จังหวัด | กลุ่มโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เชียงราย | โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการ กิจกรรมขุดลอกหนองเขียวบ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 2 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 390,300 ลูกบาศก์เมตร | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ...................................... | 20,000,000 | โครงการชลประทาน จังหวัดเชียงราย |  |
| พะเยา | โครงการการสร้างการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ อากาศแบบบูรณาการ กิจกรรม : ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดพะเยา อ.เมืองพะเยา ,อำเภอดอกคำใต้ อำเภอแม่ใจ, อำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงม่วน, อำเภอจุน อำเภอภูซาง, อำเภอภูกามยาว, อำเภอปง | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ...................................... | 4,745,000 | สนง.ทสจ.จังหวัดพะเยา และอำเภอทุกอำเภอ | จะดำเนินการในช่วงก.พ.-พ.ค. |

| จังหวัด | กลุ่มโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แพร่ | โครงการก่อสร้าง พัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรม : งานไฟฟ้าและแสงสว่าง สายแยกทล.101 – สนามกีฬาห้วยม้า บ.ทุ่งล้อม ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ...................................... | 2,800,000 | แขวงทางหลวงชนบทแพร่ | ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564 ระยะเวลาสัญญา 90 วัน |
| น่าน | โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตร ปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างครบวงจร (กลุ่มพืชทางเลือก : หม่อนผลสด โกโก้ กล้วย มะม่วงหิมพานต์ ส้ม มะม่วง และกาแฟ) กิจกรรม : พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร : ซ่อมแซมฝาย ป่าแดด พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ...................................... | 1,500,๐๐0 | โครงการชลประทาน | โครงการได้เริ่มดำเนิน การแล้ว (รถยนต์สามารถ เข้าไปได้) |

ภาคเหนือตอนล่าง 1

| จังหวัด | กลุ่มโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ตาก | โครงการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่จังหวัดตาก กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำวัง พร้อมคันป้องกันน้ำท่วมบ้านท่าไผ่หมู่ 3 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ....................................... | 19,200,000 | สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดตาก | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำวัง ชนิดเรียงหิน ความยาว 320 เมตร |
| พิษณุโลก | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ....................................... | 21,000,000 | สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก |  |
| เพชรบูรณ์ | โครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรม.:.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2401 ตอน หนองไผ่ - ซับพุทรา กม.0+557 - กม.16+594 | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ....................................... | 4,000,000 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 | โครงการพัฒนาด้านสังคม |

| จังหวัด | กลุ่มโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สุโขทัย | โครงการพัฒนาด้านเกษตร กิจกรรม : ขุดลอกคลองตาปลิว ตำบลวังใหญ่, ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ระยะ 9.340 กิโลเมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 185,424.00 ลูกบาศก์เมตร | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ...................................... | 7,880,000 | โครงการชลประทาน สุโขทัย |  |
| อุตรดิตถ์ | โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรม : ยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ กม.115+900 – กม.119+387 ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 3.487 กิโลเมตร | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ...................................... | 47,000,000 | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 2 |  |

ภาคเหนือตอนล่าง 2

| จังหวัด | กลุ่มโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กำแพงเพชร | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ................................... | 38,000,000 | สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด กำแพงเพชร |  |
| นครสวรรค์ | โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน ทางการเกษตร กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำเพื่อการเกษตร | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ................................... | 35,000,000 | โครงการชลประทาน นครสวรรค์ |  |

| จังหวัด | กลุ่มโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| พิจิตร | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม แม่น้ำยม บริเวณหน้าศูนย์เด็กเล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร กิจกกรม : กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม แม่น้ำยม บริเวณหน้าศูนย์เด็กเล็กหมู่ที่ 9 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บริเวณหน้าศูนย์เด็กเล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ความยาว 200.00 เมตร | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ...................................... | 19,925,000 | สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพิจิตร |  |
| อุทัยธานี | โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่ง ทางการเกษตร ถนนสายบ้านหนองจอก – บ้านหนองไม้ตาย ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี | ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ระหว่างดำเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน..........................บาท ( ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน...................... บาท ( ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ( ).ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) ...................................... | 14,970,000 | แขวงทางหลวงชนบท อุทัยธานี | อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้าง มาลงนาม |

๒. งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564  จังหวัด  .........................................

(รอบที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 , รอบที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

| ในปี 2564 ได้รับอนุมัติ | รวมทั้งหมด..........โครงการ.........กิจกรรม | รวมงบประมาณทั้งหมดจำนวน .............. บาท |
| --- | --- | --- |
| แล้วเสร็จ | จำนวน .......โครงการ………กิจกรรม | จำนวนงบประมาณ.................... บาท |
| ระหว่างดำเนินการ | จำนวน .......โครงการ………กิจกรรม | จำนวนงบประมาณ.................... บาท |
| ยังไม่เบิกจ่าย (อยู่ระหว่าง ตรวจรับ/ส่งเบิก) | จำนวน .......โครงการ………กิจกรรม | จำนวนงบประมาณ.................... บาท |
| ยังไม่ดำเนินการ | จำนวน .......โครงการ………กิจกรรม | จำนวนงบประมาณ.................... บาท |
| คาดว่าไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เหลื่อมปี) | จำนวน .......โครงการ………กิจกรรม | จำนวนงบประมาณ.................... บาท |

3. มาตรการเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่าย

(จังหวัดได้มีการติดตามและกำชับให้หน่วยงานมีการเร่งรัดจัดหาตัวผู้รับจ้างและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด อย่างไร)

............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................

4. ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าความไม่สำเร็จของโครงการ

(ให้ระบุปัญหา/อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด)

4.1) ปัญหาด้านพื้นที่

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.2) ปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.3) ปัญหาด้านกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง และหนังสือสั่งการ

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.4) ปัญหาความไม่พร้อมของหน่วยดำเนินการ

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.5) ปัญหาด้านอื่นๆ

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. แนวทางการบริหารจัดการ ตามข้อ 4

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. ข้อเสนอแนะของจังหวัด

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ (ข้อเสนอ/ความเห็น)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ข้อเสนอ/ความเห็นในระดับนโยบาย)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยภาพรวมในแต่ละเรื่องที่ควรนำเสนอ สปน. เพื่อผลักดันเสนอต่อ ก.น.จ เพื่อพิจารณาแก้ไขในระดับนโยบาย                          ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ..................................................................

(                                                  )

ตำแหน่ง ..................................................................

โทร./โทรสาร/Email .................................................