คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามแผนงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ
เสนอโดย จังหวัดระยอง
1. โครงการ ขยายเขตให้บริการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านชากพง ตำบลชากพง อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง
2. หลักการและเหตุผล
     
         ที่มา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบในหลักการให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินโครงการตามมาตรการด้านงบประมาณ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้พิจารณาตรวจสอบแผนงานโครงการที่ได้รับความเห็นชอบในหลักการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จึงแจ้งให้จังหวัดดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง หรือพื้นที่เสี่ยงประสบปัญหาภัยแล้ง และเสนอแผนปฏิบัติการที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที ซึ่งจังหวัดระยองได้รวบรวมแผนงานที่เกี่ยวข้องส่งให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ


ความต้องการ/ปัญหาความเดือดร้อน ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านชากพง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ขณะนี้มีประชากรประมาณ 800 คน มีระบบประชาของหมู่บ้าน แต่มีการขยายตัวของของชุมชนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบต่อการให้บริการสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะเรื่องน้ำประปา
          


ความเร่งด่วน/ความรุนแรงของปัญหา  หากดำเนินการล่าช้า ประชาชนในพื้นที่มีเพื่อการอุปโภคบริโภคไม่ทั่วถึง ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ข้างต้น จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการฯ  อย่างเร่งด่วน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

 
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และทั่วถึง อย่างเร่งด่วน ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในช่วงระหว่างเกิดภัยแล้งและอุทกภัยและกลับมาดำเนินชีวิตได้เป็นปรกติโดยเร็ว

 
3.2 เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในการที่จะได้รับบริการที่มีคุณภาพที่ดี
4. เป้าหมายโครงการ


ขยายระบบประปาโดยวางท่อ HBPE  ชั้น PM 6.3 ยาว  500 เมตร พร้อมซ่อมผิวทางและผิวทางเท้า จำนวน 1 แห่ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และทั่วถึง
5. ระยะเวลาดำเนินการ   60  วัน (หลังจากลงนามในสัญญา)
6. สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6  บ้านชากพง  ตำบลชากพง อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง
7. หน่วยรับผิดชอบ  ที่ทำการปกครองอำเภอแกลง
8. ลักษณะโครงการ

(  ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม

(  ขุดแหล่งน้ำใหม่

(  ฝายชะลอน้ำ/ก่อสร้างฝาย

(  ก่อสร้าง/ซ่อมแซมระบบประปา

(  ขยายเขตประปา

(  เพิ่มระบบส่งน้ำ


9. ความพร้อมดำเนินการ


( ดำเนินการได้ทันที

 ( อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม 

10. ความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ






 
( มีแล้ว และได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย    ( ต้องจัดหาใหม่       ( อื่น ๆ  
11.
ความพร้อมของแบบรูปรายการ








          ( มีและสมบูรณ์ ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว
( มี แต่ยังไม่สมบูรณ์
( ไม่มี/ไม่ต้องใช้
12.
ความพร้อมของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม



 
( ไม่กระทบ



 
( ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฯ แล้ว



 
( ยังไม่ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฯ


13.
ความพร้อมของการศึกษาผลกระทบด้านชุมชนและสังคม





( สูง
(  ปานกลาง
( ต่ำ

14.
ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค





( สูง
 ( ปานกลาง
( ต่ำ

15.
ความพร้อมของชุมชน





( ไม่มีข้อทักท้วงจากประชาชนในพื้นที่

( มีข้อทักท้วงจากประชาชนในพื้นที่

16.
การศึกษาโครงการเบื้องต้น







( ไม่ต้องมี เพราะ ไม่กระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชน 
( มีแล้ว ( ยังไม่มี เพราะ........ 
17.
การสนับสนุนงบประมาณ ต้องไม่เป็นโครงการที่ซ้ำซ้อนแผนงานโครงการ/กิจกรรม ของส่วนราชการ/
หน่วยงาน/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการในพื้นที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือที่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้เพื่อจะดำเนินการในพื้นที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 
( ไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณอื่น
( ซ้ำซ้อนกับงบประมาณ..............ระบุแหล่งเงิน...................

18.
การกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย






 
(  เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ




  
( ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  


( สูงกว่าเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ  ระบุ............................................................................
19.
การผูกพันงบประมาณ






 
( ไม่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป
( ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. ..........



20.
วิธีดำเนินการ







( ดำเนินการเอง

(  จ้างเหมา


21.
วงเงินโครงการ  1,200,000.- บาท (-หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน-)

22. 
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
	งบรายจ่าย/รายการ
	คำขอ (บาท)

	2.งบลงทุน
	 

	2.2) สิ่งก่อสร้าง
	 

	2.2.1) ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
	 

	(1) ..........................................................
	 

	2.2.2) ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป
	 

	(1) วางท่อ HBPE  ชั้น PM 6.3 ยาว  500 เมตร พร้อมซ่อมผิวทางและผิวทางเท้า (ตามรูปแบบรายการที่แนบ)
	1,200,000 

	รวม
	1,200,000


23. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.301 สงป.302)


23.1 แผนการปฏิบัติงาน
	กิจกรรมหลัก
	หน่วยนับ
	รวมทั้งสิ้น
	แผนการดำเนินงาน

	
	
	
	ก.ย.63
	ไตรมาส 1
	ไตรมาส 2
	ไตรมาส 3
	ไตรมาส 4

	วางท่อ HBPE  ชั้น PM 6.3 ยาว  500 เมตร พร้อมซ่อมผิวทางและผิวทางเท้า
	แห่ง
	1
	(
	(
	(
	
	



23.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
	กิจกรรมหลัก
	รวมงบประมาณ (บาท)
	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)

	
	
	ก.ย.63
	ไตรมาส 1
	ไตรมาส 2
	ไตรมาส 3
	ไตรมาส 4

	2.งบลงทุน
	
	
	
	
	
	

	2.2) สิ่งก่อสร้าง

	
	
	
	
	
	

	2.2.1) ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
	
	
	
	
	
	

	วางท่อ HBPE  ชั้น PM 6.3 ยาว  500 เมตร พร้อมซ่อมผิวทางและผิวทางเท้า
	1,200,000
	
	
	1,200,000
	
	

	รวมงบประมาณ
	1,200,000
	
	
	1,200,000
	
	


24.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (สามารถตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์)



24.1เชิงปริมาณ
	เป้าหมาย
	จำนวน 
	หน่วยนับ

	1) พื้นที่รับประโยชน์
	500
	ไร่

	2) พื้นที่ได้รับการป้องกันน้ำท่วม
	200
	ไร่

	3) ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์
	700
	ครัวเรือน

	4) ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะได้รับ
	-
	ล้าน ลบ.ม./ปี

	5) จ้างแรงงานประชาชน
	-
	คน




24.2 เชิงคุณภาพ


      1) ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านชากพง  ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง
 
      


      2) ประชาชนในพื้นที่มีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี และได้รับบริการน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคที่มีคุณภาพ
25. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ระบบการให้บริการประปาของหมู่ที่ 6 บ้านชากพง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้รับการพัฒนา สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง

26. ผู้รับผิดชอบโครงการ



ชื่อ-สกุล
 นายชัยวัฒน์ สวัสดิภูมิ    ตำแหน่ง ปลัดอำเภอแกลง


สถานที่ติดต่อ  เลขที่ 111 หมู่ที่ 10 ถนนมาบใหญ่ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง


เบอร์โทรศัพท์  0 3867 1157   


อีเมล์ xxxxx@gmail.com
27. ผู้เสนอโครงการ                   ลายเซนต์              



               (นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์)
                                       นายอำเภอแกลง
****************************
  4

