มติ/ข้อสั่งการจากการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาน้ำเสียบนเกาะเสม็ดอย่างครบวงจร

เมื่อวันที่  21 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดระยอง

| ที่ | เรื่อง/ประเด็น | รายละเอียด | มติ/ข้อสั่งการ | ผู้รับผิดชอบ/ผู้ดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การดำเนินโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียบนเกาะเสม็ด | จังหวัดระยองจึงได้เสนอโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเกาะเสม็ด งบประมาณ 14,000,000 บาท เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเร่งด่วนตามหลักเกณฑ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการคณะที่ 5 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 และมีมติเห็นชอบให้จังหวัดระยองดำเนินโครงการฯ แต่ปรับลดวงเงินเหลือ 13,200,000 บาท | 1. จัดทำคู่มือหรือเอกสารคำแนะนำการทำบ่อดักไขมัน แจกจ่ายแก่ชุมชน 2. จัดทำคำแนะนำการใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย 3. จัดทำแผนการดำเนินโครงการฯ และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ทราบทุก 15 วัน ผ่านสำนักงานจังหวัดระยอง 4. จัดทำแผนบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียทั้ง 2 แห่งว่าหากซ่อมทำแล้วจะมีแนวทาง การดำเนินการอย่างไรให้มีอายุการใช้งานยาวนาน 4. รณรงค์ผู้ประกอบการทำบ่อดักไขมัน | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนตำบลเพ สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยว เกาะเสม็ด | ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30พฤษภาคม 2559 |
| 2 | ตรวจสอบ/สำรวจการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียตามสถานประกอบการ/ที่พัก | บนเกาะมีโรงแรม ที่พักประมาณ มีโรงแรมประมาณ 9 แห่งที่เข้าเกณฑ์จะต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎหมาย | ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย และขยายผลไปยังทุกโรงแรม รีสอร์ท | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง | ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30พฤษภาคม 2559 |
| 3 | การศึกษาการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียจากสถานประกอบการ | ขณะนี้ อบต.เพ อยู่ระหว่างการร่างข้อบัญญัติ และ จะนำเสนอสำนักงานส่งเสริมการปกครองทั้งถิ่นจังหวัดระยอง เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง ใช้เวลาประมาณ 120 วัน | เร่งรัดการดำเนินการ และให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนด้วย | องค์การบริหารส่วนตำบลเพ | ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา |
| 4 | การจัดทำฝาย เขื่อนเพื่อกันน้ำมิให้ไหลลงทะเลโดยตรง | บนเกาะมีรางน้ำอยู่ประมาณ 4 – 5 แห่ง หากมีการทำฝายกันน้ำ เช่น ฝายชั่วคราว หรือฝายกึ่งถาวร ก็จะสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ได้ | จัดทำโครงการก่อสร้างฝาย พร้อมรายละเอียด แบบแปลน เสนอจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ | อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด | ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 |
| 5 | การจัดหารถสำหรับดูดสิ่งปฏิกูล | ขณะนี้บนเกาะไม่มีรถสำหรับดูดสิ่งปฏิกูล ซึ่งมีความจำเป็นมาก | พิจารณาขนาดที่เหมาะสมและช่องทางงบประมาณสำหรับจัดหา รถดูดสิ่งปฏิกูล | องค์การบริหารส่วนตำบลเพ | รายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดทราบถึงความเป็นไปได้ในภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 |
| 6 | การติดตั้ง Free WIFI ทั้งเกาะ | ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ควรจะมี Free WIFI ทั้งเกาะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว | พิจารณาความเป็นไปได้ แนวทาง สถานที่ และงบประมาณดำเนินการ | สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะเสม็ด | รายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดทราบถึงความเป็นไปได้ในภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 |
| 7 | การรณรงค์ งดใช้ขวด แก้ว โฟม | ขณะนี้บนเกาะมีปัญหาเรื่องขยะที่ไม่สามารถทำลายได้ หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมืองดใช้ หรืองดน้ำบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวด แก้ว เช่น ขวดเหล้า เบียร์ และกล่องโฟมขึ้นบนเกาะ จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ส่วนหนึ่ง | จัดทำป้ายรณรงค์ ท่าเรือทั้งฝั่งบ้านเพ และฝั่งเกาะเสม็ด หรือตามสถานที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม และเชิญชวน /ทำเอกสารแจกแก่ผู้ประกอบการ ห้างร้าน นักท่องเที่ยว ทั้งบนฝั่ง บนเกาะ | อุทยานเขาแหลมหญ้าฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เทศบาลตำบลเพ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะเสม็ด | ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 |

สำนักงานจังหวัดระยอง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด